| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| И.о. заместителя главы администрации Острогожского муниципального района по строительству, промышленности, связи, транспорту и ЖКХ |  | Глава Шубинского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области |
| ___________________ Р.А. Болдин |  | _________________ О.С.Рыбалкина |
| «____» мая 2025 г. |  | «____» мая 2024 г. |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии Шубинского сельского поселения Острогожского муниципального района к отопительному периоду

2025-2026 годов

| № | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке Шубинского сельского поселения Острогожского муниципального района к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее – План мероприятий) | Старший специалист администрации | до 15.05.2025 |
| 2 | Обеспечение надлежащего обследования коммунальных сетей и при необходимости замены изношенной инфраструктуры | Глава поселения, руководители учреждений социальной сферы, культуры и образования | 01.09.2025 |
| 3 | С целью своевременного выполнения мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному периоду 2025-2026 годов обеспечить выполнение основных работ: - до 1 июля текущего года в среднем на 30%, - до 1 августа - на 70%, - к 1 сентября - полное выполнение мероприятий | Глава поселения, руководители учреждений социальной сферы, культуры и образования | 01.07.2025 01.08.2025 01.09.2025 |
| 4 | Осуществление контроля теплоснабжения населения и объектов социальной сферы только организациями, имеющими необходимые лицензии | Глава поселения | до 01.10.2025 |
| 5 | Мониторинг хода выполнения мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в отопительном периоде 2025-2026 годов | Глава поселения | еженедельно, с мая по октябрь 2025 г. |
| 6 | Назначение должностных лиц, ответственных за- подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к отопительному сезону 2024-2025 годов | Глава поселения | до 01.06.2025 |
| 7 | Создание при администрации Шубинского сельского поселения Острогожского муниципального района комиссии по контролю за ходом подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы | Глава поселения | до 01.06.2025 |
| 8 | Создание при администрации Шубинского сельского поселения Острогожского муниципального района комиссии по проверке потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов | Глава поселения | до 25.07.2025 |
| 9 | Создание (пополнение) резервов материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | Глава поселения, директор МКУК Шубинский «СКДЦ», директор МКОУ Шубинская СОШ, ТСН «ТСЖ ЗАРЯ» | до 01.10.2025 |
| 10 | Подготовка квалифицированных специалистов для проведения оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду, а также персонала по эксплуатации теплового оборудования котельных | Глава поселения | до 15.09.2025 |
| 11 | Выполнение требований по готовности к отопительному периоду 2024 - 2024 годов в соответствии с приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и получение паспортов готовности: -потребители тепловой энергии | Глава поселения, руководители учреждений социальной сферы и культуры | до 15.10.2025 |
| 12 | Организация работы по: - оплате текущих платежей за потребленный газ и тепло-, электроэнергию; - погашению задолженности: за потребленный газ; за тепло-электроэнергию и топливо в прошедшем отопительном периоде | Глава поселения | С 20.05.2025 по 31.05.2025 до 31.05.2025 до 15.09.2025 |
| 13 | Предусмотреть в бюджете Шубинского сельского поселения ассигнования для финансирования мероприятий, связанных с подготовкой объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к осенне- зимнему периоду 2024-2025 годов | Глава поселения, директор МКУК Шубинский «СКДЦ» | до 20.05.2025 |
| 14 | Мониторинг наличия резервных источников электроснабжения, предусмотренных в соответствии с категорией надежности электроснабжения ПУЭ (утверждены приказом Минэнерго России от 8.07.2002 № 204), для социально значимых объектов и объектов коммунального хозяйства Обеспечение 100 % оснащенности автономными резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения | Глава поселения, директор МКУК Шубинский «СКДЦ», директор МКОУ Шубинская СОШ, ТСН «ТСЖ ЗАРЯ» | до 01.09.2025 |
| 15 | Разработка планов мероприятий по очистке скатных кровель многоквартирных домов и подведомственных зданий и прилегающих территорий от снега и наледи в целях предотвращения травматизма граждан в зимний период. О ходе выполнения мероприятий проинформировать отдел архитектуры, строительства, промышленности, связи, транспорта, ЖКХ и природных ресурсов Администрации Острогожского муниципального района | Глава поселения, директор МКУК Шубинский «СКДЦ», директор МКОУ Шубинская СОШ, главный врач Шубинской врачебной амбулатории | до 01.10.2025 |
| 16 | Разработка графика проведения закупок всех видов топлива для коммунально-бытовых нужд на осенне-зимний период 2024-2025 годов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Глава поселения | до 01.06.2025 |
| 17 | Проведение проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости их чистки и (или) ремонта в установленном порядке | Глава поселения, директор МКУК Шубинский «СКДЦ» | До 01.08.2025 |
| 18 | Проверка сигнализаторов загазованности отопительной системы, устранение неполадок в системах | Глава поселения, директор МКУК Шубинский «СКДЦ» | До 01.08.2025 |
| 19 | Проверка отопительной системы в администрации поселения, МКУК Шубинский «СКДЦ» | Глава поселения, директор МКУК Шубинский «СКДЦ» | До 01.08.2025 |
| 20 | Подготовка автодорог, механизмов, автотранспорта, создание запасов материалов и песко-соляной смеси для зимней эксплуатации автомобильных дорог | Глава поселения | до 15.10.2025 |
| 21 | Уточнение плана взаимодействия организаций всех организационно-правовых форм и форм собственности по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса Шубинского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области | Глава поселения | до 01.09.2025 |
| 22 | Проведение работы по выявлению и постановке на учет бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры, а также объектов, право собственности, на которые не зарегистрировано в установленном порядке | Глава поселения | постоянно |
| 23 | Мониторинг включения отопления к объектам социальной сферы, расположенным на территории Шубинского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области | Руководители учреждений социальной сферы, культуры, образования, глава поселения | ежедневно с 01.10.2025 до полного включения отопления |
| 24 | Мониторинг работы систем инженерного обеспечения и технологических нарушений, отказов и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Шубинского сельского поселения Острогожского района Воронежской области | Руководители учреждений социальной сферы, культуры, образования, глава поселения | ежедневно |
|  | Организационно-технические мероприятия многоквартирных домов расположенных в поселке Центрального отделения совхоза «Острогожский» |  |  |
| 25 | Промывка, заполнение и гидравлические испытания системы отопления в многоквартирных домах ( ул. Центральная д. 10.д.16.д.18. д.20. ул. Садовая д.22,д.24) | Глава поселения | До 01.09.2025 |
| 26 | Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок ( ул. Центральная д. 10.д.16.д.18. д.20. ул. Садовая д.22,д.24) | Глава поселения | До 01.09.2025 |
| 27 | Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии ( ул. Центральная д. 10.д.16.д.18. д.20. ул. Садовая д.22,д.24) | Глава поселения | До 01.09.2025 |

Старший специалист                             Дурманва Р.И.